	[image: image5.png]PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Ccasiglio dei Ministr
Digartiment dela Protezione Crle




	XII  COMUNITA’  MONTANA  “MONTI  ERNICI”

Viale della Repubblica n° 64 - 03029  VEROLI  (FR)
              (Tel. 0775.239021 – 0775.235216 - Fax: 0775.235218) (C.F.:80007150602)

(sito internet:  www.cm12ernici.it     -  e-mail:  raponi@cm12ernici.it)

Servizio  Programmazione ed Opere


UFFICIO   TECNICO

S E R V I Z I O

 PROGRAMMAZIONE     ED    OPERE

DETERMINAZIONE
N°   05   DEL   30   GENNAIO  2026
=============

OGGETTO:

PIANO PNRR – RIDUZIONE RISCHIO ALLUVIONE E IDROGEOLOGICO - PROGETTO PER   LA SISTEMAZIONE TRATTI FOSSO DEL DILUVIO IN COMUNE DI FIUGGI: APPROPVAZIONE INTEGRAZIONI DETERMINAZIONI E DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONI CON I LOGHI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELL’UNIONE EUROPEA.     -    (CUP: F11J21000080001)  -     
=======

L’anno   duemilaventisei, il   giorno trenta (30)   del mese di   GENNAIO
IL    RESPONSABILE     DEL     SERVIZIO

VISTE le Delibere della Giunta della XII Comunità Montana nn° 64 del 28/12/2020, (con la quale, tra l’altro, veniva nominato/confermato il Geom. Giuseppe Raponi Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere), 2 in data 12/1/2022, in data 10/1/2023 e 22 in data 11/8/2025 (con le quali, tra l’altro, il Geom. Giuseppe Raponi veniva confermato Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere);

RILEVATO CHE OCCORRE INSERIRE NELLE DETERMINAZIONI E NELLE DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONI EMESSE DAL SERVIO PROGRAMMAZIONE ED OPERE DELLA XII COMUNITA’ MONTANA, DEI LOGHI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELL’UNIONE EUROPEA SOTTO RIPORTATI:

	
[image: image1]
	[image: image2.jpg]Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU







CONSIDERATO CHE, il Servizio Programmazione ed Opere, ha emesso, riguardo al presente finanziamento, le seguenti Determinazioni:
	N° Ord
	DETERMINAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED OPERE



	
	Numero
	Data
	OGGETTO

	1
	52
	07/07/2023
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Affidamento Servizio Progettazione Definitiva ed Esecutiva – Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi

	2
	65
	31/0820/23
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Affidamento Servizio Redazione Relazione Geologica ed Esecuzione Indagini Geognostiche (Dr. Geol. Carlo Severa di Fiuggi)

	3
	69
	16/09/2023
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Indizione Conferenza Servizi  per acquisizione Autorizzazioni, Pareri, Nulla-Osta e quant’altro per cantierabilità Progetto

	4
	72
	4/10/2023
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Affidamento Servizio Redazione Relazione Vegetazionale a Dr. Agr. Incocciati

	5
	73
	6/10/2023
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Approvazione liquidazione Diritti Istruttoria Autorizzazione Idraulica – Provincia di Frosinone

	6
	77
	17/11/2023
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Indizione Gara Appalto per Esecuzione Lavori

	7
	82
	28/11/2023
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Conclusione positiva della Conferenza Servizi – Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo

	8
	7
	10/01/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Affidamento Servizio Assistenza RUP per Validazione Progetto all’Ing. Carlo Cretaro e affidamento Servizio Direzione Lavori Opere Rinverdimento al Dr. Agr. Incocciati

	9
	8
	18/01/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Approvazione Lettera Invito Gara Appalto e Affidamento Servizi Assistenza RUP, per Validazione Progetto all’Ing. Carlo Cretaro, e Direzione Lavori Opere Rinverdimento, al Dr. Agr. Incocciati

	10
	16
	09/02/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Presa Atto Verbale Gara Appalto Lavori del 09/02/2024.

	11
	19
	16/02/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Approvazione Verbale di Gara Appalto Lavori del 09/02/2024 e Affidamento Lavori alla Ditta ESSE CI SRL di Colleferro.

	12
	21
	22/2/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Affidamento Servizio Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione – Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi

	13
	32
	08/04/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Approvazione I° SAL (Ditta ESSE CI SRL di Colleferro)

	14
	34
	16/4/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Approvazione II° SAL (Ditta ESSE CI SRL di Colleferro)

	15
	53
	19/10/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Affidamento Lavori, in Economia, ripulitura Area interessata al Monitoraggio Opere Idrauliche (Ditta ESSE CI Srl di Colleferro)

	16
	62
	21/12/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Approvazione QTE Aggiornato

	17
	65
	30/12/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Presa Atto Verbale Ultimazione Lavori del 16/12/2024 (successivamente Annullata con Determinazione n° 52 del 29/9/2025)  e Approvazione Liquidazioni Incentivazioni Tecniche alla XII Comunità Montana

	18
	7
	10/01/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Approvazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni “A SALDO” varie (Ditta ESESE CI SRL e Studio Ingegneria Maggi srl)   - (Atti successivamente Annullata con Determinazione n° 52 del 29/9/2025).            

	19
	13
	04/02/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Aggiornamento Calendario Monitoraggio Opere Idrauliche realizzate.

	20
	16
	05/02/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Affidamento Servizio Monitoraggio Opere Idrauliche realizzate – Sudio Tecnico Geom. Daniele Iaboni di Veroli 

	21
	52
	29/09/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Verifiche tra Progetto Approvato ed Esecuzioni Lavori eseguiti: ANNULLAMENTO ATTI riguardanti il Verbale Ultimazione Lavori, Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione. 

	22
	54
	10/10/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Verifiche tra Progetto Approvato ed Esecuzioni Lavori eseguiti: APPROVAZIONE PERIZIOA ASSESTAMENTO E VARIANTE NON SOSTANZIALE. 

	23
	55
	25/10/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Verifiche tra Progetto Approvato ed Esecuzioni Lavori eseguiti: APPROVAZIONE NUOVI VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, RELAZIONE STRUTTURA ULTIMATA AGGIORNATA. 

	24
	57
	04/11/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: APPROVAZIONE NUOVO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONI “A SALDO” VARIE: Ditta ESESE CI SRL, e Studio Ingegneria Maggi S.r.l.  (già effettuate con Disposizioni di Liquidazioni nn°  5, del 30/1/2025, e 10, del 7/2/2025)  e Ing. Giancarlo Fernando Taddei)  

	25
	64
	22/12/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Approvazione QTE Aggiornato e Rimodulazione Calendario Monitoraggio Opere Idrauliche realizzate.  

	26
	66
	31/12/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Approvazione esecuzione lavori ripulitura e bonifica da vegetazione spontanea Area interessata al Monitoraggio Opere Idrauliche realizzate e Affidamento Lavori alla Ditta STC di Sandro Trasolini di Torrice.

	27
	3
	12/01/2026
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Approvazione QTE aggiornato e Supporto al RUP per Piattaforma REGIS e Rendicontazione Finale

	28
	4
	23/01/2026
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Affidamento Supporto al RUP per Piattaforma REGIS e Rendicontazione Finale, alla Ditta EFFE GI SRL di Monte San G. Campano.


CONSIDERATO CHE, il Servizio Programmazione ed Opere, ha emesso, riguardo al presente finanziamento, le seguenti Disposizioni di Liquidazioni:

	N° Ord
	DISPOSIZIONI DI    LIQUIDAZIONI        SERVIZIO          PROGRAMMAZIONE        ED        OPERE

	
	NUMERO
	DATA
	OGGETTO

	1
	72
	14/10/2023
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore della Provincia di Frosinone,  Diritti Istruttoria Autorizzazione Idraulica

	2
	73
	20/10/2023
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore della Provincia dell’AGR. Dr. Michelangelo Incocciati di Fiuggi, per Redazione Relazione Vegetazionale

	3
	15
	23/02/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore dell’Ing. Carlo Cretaro di Frosino9ne,  per Assistenza al RUP (Validazione Progetto)

	4
	28
	09/04/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore della Ditta ESSE CI SRL di Colleferro, per pagamento I° SAL

	5
	29
	11/04/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore del Dr. Geol. Carlo Severa di Fiuggi, per Indagini Geognostiche.

	6
	30
	11/04/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore del Dr. Geol. Carlo Severa di Fiuggi, per Redazione Relazione Geologica

	7
	31
	12/04/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore dello Studio Ingegneria MAGGI SRL di Fiuggi, per Progettazione Definitiva/Esecutiva

	8
	36
	18/04/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore della Ditta ESSE CI SRL di Colleferro, per pagamento II° SAL

	9
	37
	26/04/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore dello Studio Ingegneria MAGGI SRL di Fiuggi, per ACCONTO DIREZIONE LAVORI

	10
	70
	20/10/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore della Provincia dell’AGR. Dr. Michelangelo Incocciati di Fiuggi, per Direzione Lavori Opere Rinverdimento

	11
	71
	30/11/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore della Ditta ESSE CI SRL di Colleferro, per 5pagamento Lavori Ripulitura Area interessata al Monitoraggio Opere Idrauliche realizzate

	12
	82
	31/12/2024
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore della XII Comunità Montana “Monti Ernici”, per Incentivazioni Tecniche

	13
	5
	30/01/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore della Ditta ESSE CI SRL di Colleferro, per SALDO LAVORI

	14
	10
	07/0220/25
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore dello Studio Ingegneria MAGGI SRL di Fiuggi, per SALDO DIREZIONE LAVORI

	15
	68
	11/07/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore dello Studio Tecnico Geom. Daniele Iaboni di Veroli, per I° ACCONTO Monitoraggio Opere Idrauliche realizzate (N° 2 RILEVAMENTI)

	16
	88
	24/11/2025
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore dell’Ing Giancarlo Fernando Taddei di Casalattico, per COLLAUDO STATICO Opere soggette ad Autorizzazione Sismica.  

	17
	5
	21/01/2026
	PNRR- Sistemazione Tratti osso del Diluvio, in Comune di Fiuggi: Liquidazione, a favore della Ditta STC di Sandro Trasolini di Torrice, per Primo Intervento Ripulitura e bonifica Area interessata al Monitoraggio Opere Idrauliche Realizzate, da Vegetazione spontanea


VISTO  il Regolamento Comunitario per l’esecuzione di Forniture e Servizi  in Economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n°10 del  7/7/2003, il cui importo per l’affidamento diretto  è stato elevato ad € 40.000,00, giusta Legge 106/2011 – art. 4- 2° comma – Lettera m-bis, che ha modificato l’art. 125 del D. L.vo n° 163/2006, ed ancora ad € 75.000,00, giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 – art. 1- 2° comma – Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sai adottata entro il 31/12/2021), da intendersi, comunque, aggiornato al D. L.gs n° 36/2023;

VISTO il Regolamento della XII C.M. per i Lavori in Economia, approvato dal Consiglio Comunitario con Delibera n° 6 del 2/3/2001, ed in particolare l’art. 9, il cui importo per l’affidamento diretto  è stato elevato ad € 40.000,00, giusto art. 125 – 8° comma – ultimo periodo  del D. L.vo n° 163/2006, elevato  ad €  150.000,00, ;giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 – art. 1- 2° comma – Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021) da intendersi, comunque, aggiornato al D. L.gs n° 36/2023;

VISTO il Decreto Leg.vo n° 77 del 25/2/1995 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO della necessità di integrare le Determinazioni e le Disposizioni fi Liquidazioni del Servizio Programmazione ed Opere, elencate in premessa, con i Loghi della Protezione Civile e dell’Unione Europea indicati in premessa;

2) DI INTEGRARE tutte le Determinazioni e Disposizioni di Liquidazioni emesse dal Servizio Programmazione ed Opere dei seguenti Loghi di seguito riportati:

	
[image: image3]
	[image: image4.jpg]Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU







3) DI IMPUTARE le spese, di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 3300 RR.PP. 2023   del corrente Esercizio Finanziario;

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione:
· va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;

· va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;

· è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERIVIZIO
                                                                                             “PROGRAMMAZIONE ED OPERE”

                                                                                             (Geom. Giuseppe Raponi)
[image: image6.jpg]


